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Pielikumā: 



1.Pielikums „Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā”;

2.Pielikums “Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās”

3.Pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”; 

4.Pielikums “Informācija par pretendenta pieredzi”;

5.Pielikums “Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem”;

6.Pielikums “Tehniskā specifikācija”;


6.1. Pielikums “Būvprojekts”.

7.Pielikums „Tehniskais-finanšu piedāvājums” (tāmes);
8.pielikums “Līguma projekts”.
1.Vispārīgā informācija par iepirkumu
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1.1. Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma “Ārējo siltumapgādes tīklu pievada būvniecība uz Vaidavas ielu 15, Valmierā, Valmieras novadā” (turpmāk – Iepirkuma procedūra) priekšmets ir ārējo siltumapgādes tīklu pievada būvniecība uz Vaidavas ielu 15, Valmierā, Valmieras novadā, saskaņā ar SIA “Projekti LL” izstrādāto būvprojektu un Iepirkuma procedūras dokumentiem (turpmāk- Būvdarbi). 
1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
1.3. CPV kods: galvenais- 45000000-7 (celtniecības darbi); 45230000-8 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas.) 
1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: VOC/2024/2
1.5. Iepirkuma procedūra: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā. 
1.6. Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2023.gada 15.decembris.
1.7. Iepirkumu veic saskaņā ar SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 2024.gada 03. aprīļa 
valdes sēdes lēmumu Nr. 6.1 “Par iepirkumu komisijas izveidošanu” ( protokols Nr.4/2024) izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
2. Pasūtītājs un kontaktpersona:
	Pasūtītāja nosaukums: 
	SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"

	Juridiskā adrese: 
	Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	Reģistrācijas numurs: 
	54103025871

	Kontaktpersonas:
	Jautājumos par iepirkuma dokumentāciju: Elvita Jurjāne, tālr. +37120021028, e-pasts: elvita.jurjane@valmierasoc.lv
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un objekta apskati: Zigmunds Ezergailis, tālr. +371 26100227, e-pasts: zigmunds.ezergailis@valmierasoc.lv


3. Pircēja profils

Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (pieejama EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2061), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Vaidavas iela 15, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 
Kopējais Būvdarbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši, skaitot no objekta nodošanas Būvdarbu veicējam. 
6. Piedāvājuma nodrošinājums:
Nav paredzēts
7. Objekta apskate:
Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja veikt objekta apskati, iepriekš sazinoties ar nolikuma 2.punktā norādīto kontaktpersonu. Apskates laikā jānovērtē objekts tā, lai pretendenta piedāvājumā būtu ietverti visi potenciāli iespējamie darbi un izdevumi pilnā apjomā.

8. Iepirkuma procedūras dokumentu atrašanās vieta, saņemšanas vieta un papildu jautājumu sniegšanas kārtība:
8.1. Iepirkuma procedūras dokuments — jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras elementus, tai skaitā paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, tehniskā specifikācija, aprakstošie dokumenti, iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras nolikums un papildu dokumenti.
8.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
8.3. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties Pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā, kur tiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja.
8.4. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

8.5. Piegādātājiem patstāvīgi jāseko vai Pircēja profilā ir ievietota papildus informācija par Iepirkuma procedūras dokumentiem (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, sniegtie skaidrojumi un/vai grozījumi u.tml.). Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par Iepirkumu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā. 
8.6. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 2.punktā norādītajai kontaktpersonai elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs.
8.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.8. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkuma procedūru, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
8.9. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Pircēja profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
9. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

9.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas. 
9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka iesniedzot piedāvājumu, pretendents paraksta piedāvājumu ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 
9.3. Piedāvājumu paraksta:
9.3.1. persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara. Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents iesniedz dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta paraksttiesīgās personas tiesības.
9.3.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara.
9.4. Piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, iesniedzot elektroniskus dokumentus Microsoft Office vai PDF formātā. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā publicētās veidlapas Microsoft Office formātā. Aizpildot publicētās veidlapas pretendents, neveic izmaiņas minētās veidlapas struktūrā (nedzēš/nepievieno rindas, kolonnas, šūnas un ailes u.tml.).
9.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
9.6. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
9.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem nolikuma (t.sk. tā pielikumos) ietvertajiem nosacījumiem.

9.8. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.
10.  Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks:

10.1. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv/EIS/ līdz 2024.gada 5. jūnija pulksten 10:00 
10.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti un tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
10.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā 2024.gada 5. jūnija pulksten 14:00
10.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
10.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
10.6. Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pasūtītājam rodas tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piem., interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehniskas bojājumi), pasūtītājs piedāvājuma atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku.
10.7. Gadījumā, ja pretendents datni sagatavojis formātā, kas nav Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais pieļaujamais dokumentu sagatavošanas formāts un to nav iespējams atvērt ar pasūtītāja izmantoto programmatūru, uzskatāms, ka piegādātājs savu piedāvājumu nav iesniedzis, un pasūtītājam šādā gadījumā nav pienākums veikt nekādas papildu darbības e-konkursu sistēmā. Identiska situācija ir gadījumā, ja piedāvājumā ievietotā datne ir bojāta vai satur ļaunprātīgu programmatūru un tiek bloķēta antivīrusa programmatūras darbības rezultātā.

2. Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti
	Nr.
	Atlases prasības:
	Iesniedzamie dokumenti:

	11.1.
	Pieteikums
	1. pielikuma veidlapa “Pieteikums” 

1) Ja pieteikuma veidlapu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara vai cits atbilstošs dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības Pretendenta vārdā.
2) Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents iesniedz dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta paraksttiesīgās personas tiesības.
3) Ārvalstīs reģistrētam pretendentam ir jāaizpilda amatpersonu saraksts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu, norādot pretendentu un tā amatpersonas- persona, kura ir Pretendenta valdes un/vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī patiesā labuma guvēja (ja attiecināms), vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un personas kodu (reģistrācijas Nr.). Minētā informācija iesniedzama arī par personu apvienības, personālsabiedrības biedru, personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, kā arī apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN amatpersonām.
4) Personu apvienībai vai personālsabiedrībai papildus jāiesniedz vienošanās, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, bez tam, vienošanās jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādot kādus darbu veidus, un kādā apjomā (t.sk. finansiālā izteiksmē), veiks katrs no apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanai, personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
5) Ja attiecināms uz pretendentu- pieteikumam jāpievieno informācija par personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī informācija par šo personu pretendenta valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli.

	11.2.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām. *

	1) Par reģistrācijas faktu Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv.

2) Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam reģistrācija jāapliecina atbilstoši reģistrācijas valsts nosacījumiem (iesniedzot reģistrācijas valsts komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopiju, kas apliecina tā reģistrāciju, vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). 

	11.3.
	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai ārvalstu komersants ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, atbilstoši izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām. *
	1) Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
2) Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, pēc paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Šajā punktā noteiktais termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts.

	11.4.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām/ tehniskajām un profesionālajām iespējām ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.


	2.pielikuma veidlapa “Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās”
1) Balstoties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, kurā precīzi norādīts sadarbības un atbildības apjoms, joma, sadalījums, lai Pasūtītājs gūtu pamatotu pārliecību par norādītās personas gatavību un iespēju nodot Pretendentam konkrētas finansiālās un saimnieciskās spējas. Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās ir solidāri atbildīgas par līguma izpildi. 
2) Balstoties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā norādot, ka:

· tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,

šie resursi Pretendentam tiks nodoti un būs Pretendenta rīcībā visu iepirku​ma līguma izpildes laiku (norādot konkrētus darbus kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

· Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	11.5.
	Pretendentam jāiesniedz informācija par iepirkuma līguma daļām, kuras pretendents ir paredzējis nodot apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

	3.pielikuma veidlapa “Apakšuzņēmēju saraksts”
1) Ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, papildus 3.pielikuma veidlapai jāpievieno vienošanos vai kādu citu dokumentu, kas apliecina sadarbību pretendentam ar apakšuzņēmēju iepirkuma līguma ietvaros, kurā norādīta izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa, norādot kādus darbus apakšuzņēmējs veiks, un nododamās daļas apjoms finansiālā izteiksmē.

2) Informācija ir jāiesniedz arī par šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN.



	11.6.
	Pretendenta pieredze iepirkuma priekšmeta izpildē vai līdzvērtīgu būvdarbu izpildē.
	4.pielikuma veidlapa “Informācija par pretendenta pieredzi”
Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2019.gada 1.janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pretendenti, kuru uzņēmumi dibināti vēlāk, to nostrādātajā periodā) jābūt pieredzei vismaz viena līguma izpildē, kura ietvaros ir veikta ārējo siltumapgādes tīklu pievada būvniecība vai līdzvērtīgi būvdarbi. Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā. 

	11.7.
	Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina atbilstoši kvalificēts un attiecīgi sertificēts speciālists:  Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs

	5.pielikuma veidlapa “Līguma izpildē iesaistītie speciālisti” 

Pretendentam līguma izpildē jānodrošina siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram ir būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā.

Gadījumā, ja norādītais speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu, piedāvājumam jāpievieno norādītā speciālista parakstīts apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā viņš piekrīt veikt konkrētos darbus.

Norādītā speciālista kvalifikācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk- BIS) Ja informācija par speciālista reģistrāciju nav pieejama BIS, jāiesniedz attiecīga sertifikāta kopija.

Papildus šajā punktā noteiktajam, pretendents līguma izpildē var iesaistīt arī citus atbilstoši sertificētus speciālistus, ja tas nepieciešams kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei. Papildus iesaistīto speciālistu kvalifikācija netiek vērtēta.

	
	Tehniskā- finanšu piedāvājuma prasības:

	11.8.
	Tehniskais-finanšu piedāvājums


	7. pielikumā pievienotās tāmes formas.

Tāmes sagatavo, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Tāmi iesniedz šādos formātos (jāiesniedz abos norādītajos formātos):

1. Parakstītas un ieskenētas pdf. formātā vai parakstītas elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

2. Microsoft Excel (vai ekvivalenta rediģējama dokumenta) formātā.
Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.
Finanšu piedāvājumā pretendentam jāiekļauj pilnīgi visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sasniegtu tehniskajā specifikācijā un līgumā noteikto mērķi un izpildītu noteiktos darbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā norādītajā cenā.

Visas finanšu piedāvājuma cenas ir jānorāda euro, ar ne vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz komata.

Skenētajās pdf. formātā vai ar drošu elektronisko parakstu pievienotās tāmēs iekļautās informācijas nesakritību gadījumā ar Microsoft Excel formātā pievienotās tāmēs iekļauto informāciju, par pareizu tiek uzskatīta skanētajās pdf. formātā vai ar drošu elektronisko parakstu pievienotās tāmēs iekļautā informācija.


* 13.2. punkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem vai visiem personu apvienības dalībniekiem. Pretendenta norādītiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, Pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām.

* 13.3. punkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem vai visiem personu apvienības dalībniekiem. Pretendenta norādītiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, Pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura paredzējusi būt galvenais būvdarbu veicējs (ģenerāluzņēmējs), tad piegādātāju apvienība nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu (ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, kas noslēgusi sabiedrības līgumu)). Savukārt gadījumā, ja visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai arī kādam no apvienības dalībniekiem šāda reģistrācija nav nepieciešama saskaņā ar normatīvo regulējumu (proti, attiecīgais piegādātāju apvienības dalībnieks nepiedalīsies būvdarbu veikšanā (nesniegs būvniecības pakalpojumus)), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības līgums, attiecīgi vienojoties par atbildības sadalījumu un to, kurš no biedriem būs galvenais būvdarbu veicējs. Pirmajā gadījumā būvdarbu līgums tiek slēgts ar personālsabiedrību, kas vienlaikus būs galvenais būvdarbu veicējs, otrajā - līgums tiek slēgts ar visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, no kuriem viens būs galvenais būvdarbu veicējs
12. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude:
12.1. Komisija izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, no dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šī likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām.

12.2. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkuma procedūrā 12.1. punktā minēto iemeslu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā noteiktajai kārtībai, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43. panta noteikumus attiecībā uz uzticamības nodrošināšanu.

12.3. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā vai Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

3.Piedāvājumu vērtēšana 
13. Piedāvājumu vērtēšana:
13.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Iepirkuma procedūras dokumentiem atbilstošs  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko kopējo līgumcenu, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
13.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtās sēdēs. 
13.3. Pretendenti, kuri neiesniedz visus 2. daļas “Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs noformēti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, var netikt izskatīti un attiecīgais pretendents var tikt izslēgts no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā. Ja pretendentu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībā pieļauti pārkāpumi, pieļautais pārkāpums tiks vērtēts pēc būtības, ņemot vērā tā iespējamo turpmāko ietekmi iepirkuma priekšmeta izpildē. 
13.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks 2 (divās) kārtās:
1. kārtā vērtē: Pretendenta iesniegtā piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību 11.1.-11.7 punkta prasībām;
2. kārtā vērtē: Pretendenta iesniegtā Tehniskā-finanšu piedāvājuma atbilstību Iepirkuma procedūras nolikuma 11.8. punktā noteiktajām prasībām un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā (tāmēs) nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas tiks izlabotas, pieņemot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
14. Ja pirms tam, kad Komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, komisija veic izlozi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, par izlozes laiku, vietu un kārtību 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā informējot attiecīgos pretendentus. Izlozē var piedalīties pretendentu pārstāvji.

15. Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā gadījumā, ja konstatē jebkuru no turpmāk minētajiem apstākļiem:

15.1. piedāvājums neatbilst kādai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajai prasībai un attiecīgā neatbilstība nav uzskatāma par formālu, ievērojot samērīguma principu;
15.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 

15.3. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;

15.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.
4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkuma līgums
16. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs Pretendentam, kura piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu visām nolikumā izvirzītajām prasībām, būs saimnieciski visizdevīgākais un attiecībā uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli (tostarp uz likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

17. Starp uzvarējušo pretendentu un Pasūtītāju tiks noslēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma līguma projektam, pretendenta piedāvājumam un paredzētajam finansējumam.
18. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma.
19. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez iepirkuma līguma noslēgšanas, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai nepieciešams precizēt/labot tehnisko specifikāciju, vai pārsniedz pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkuma priekšmetam, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem, ja tam ir objektīvs pamatojums.
20. Ja pretendents ir personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pretendentu apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu (Pirms iepirkuma līguma slēgšanas jāiesniedz atbilstošs dokuments).
21. Iepirkuma līgums tiks parakstīts elektroniski, izmantojot drošus elektroniskos parakstus.
22. Pretendentam ir pienākums parakstīt iepirkuma līgumu ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā skaitot no dienas, kad par uzvarētāju atzītais pretendents saņēmis no pasūtītāja puses parakstītu līgumu. 
23. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu (tajā skaitā neparaksta līgumu nolikuma 22.punktā noteiktajā termiņā) ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

24. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.
5. Komisijas tiesības un pienākumi

25. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi. 

26. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas.

27. Komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

28. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

29. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs atzīst un pieņem, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

30. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta atlases dokumentos iesniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi

31. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Iepirkuma procedūras nolikumā minētos nosacījumus. 

32. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa.
Pielikumā: 



1.pielikums „Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā”;

2.pielikums “Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās”

3.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”; 

4.pielikums “Informācija par pretendenta pieredzi”;

5.pielikums “Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem”;
6.pielikums “Tehniskā specifikācija”;

6.1. pielikums “Būvprojekts”.
7.pielikums „Tehniskais-finanšu piedāvājums” (tāmes);

8.pielikums “Līguma projekts”.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs




Elvita Jurjāne
� Informāciju par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.
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