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 Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve
 Čempionu ielā 2, Valmierā”
ID Nr. VOC 2026/3
NOLIKUMS

Valmiera, 2026
SATURS

1. Vispārīgā informācija par iepirkumu _________________________________3

2. Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti
_______________________6
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________________________________________12
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Pielikumā: 



1.Pielikums „Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā”;

2.Pielikums “Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās”

3.Pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”; 

4.Pielikums “Informācija par pretendenta pieredzi”;

5.Pielikums “Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem”;

6.Pielikums “Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums un kvalitātes prasības”;


6.1. Pielikums “Darbu apjomi”;
7.pielikums „Finanšu piedāvājums”;
8.pielikums “Līguma projekts”.
1.Vispārīgā informācija par iepirkumu 
1. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1.1. Iepirkuma priekšmets:
“Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve Čempionu ielā 2, Valmierā” (turpmāk – Iepirkuma procedūra) saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “virtu”, reģistrācijas Nr. 40003723919 izstrādāto būvprojektu “Sporta spēļu kompleksa energoefektivitātes uzlabošana Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras nov.” un Iepirkuma procedūras dokumentiem (turpmāk - Būvdarbi). 
1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Katrs Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents nedrīkst izslēgt no iepirkuma kādu no apjomu pozīcijām. Pretendentam nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.
1.3. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi); 
1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: VOC 2026/2
1.5. Iepirkuma procedūra: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā. 
1.6. Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 2026.gada 08. jūnijā.
1.7. Iepirkuma paredzamā līgumcena, Būvdarbu garantijas laiks: 

1.7.1. Būvdarbu izpildes maksimālā summa (Iepirkuma paredzamā līgumcena) ir līdz 47 933,88 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs eiro un 88 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
1.7.2. Būvdarbu garantijas laiks ir ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

1.8. Iepirkumu veic saskaņā ar SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" 2026. gada 28. aprīļa valdes sēdes lēmumu Nr. 2.2. “Par Sabiedrības iepirkumu komisijas apstiprināšanu patstāvīgā sastāvā” (protokols Nr. 1.7/26/5), turpmāk – Komisija.
2. Pasūtītājs un kontaktpersona:
	Pasūtītāja nosaukums: 
	SIA "Valmieras Olimpiskais centrs"

	Juridiskā adrese: 
	Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	Reģistrācijas numurs: 
	54103025871

	Kontaktpersonas: 
	Jautājumos par iepirkuma dokumentāciju: Linda Ļebedeva, tālr. +371 20021028, e-pasts: linda.lebedeva@valmierasoc.lv.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un objekta apskati: Zigmunds Ezergailis, tālr. +371 26100227, e-pasts: zigmunds.ezergailis@voc.lv


3. Pircēja profils

Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (pieejama EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2061), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
5. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2026. gada 31. augustam, skaitot no objekta nodošanas Būvdarbu veicējam. 
6. Piedāvājuma nodrošinājums: Nav paredzēts
7. Objekta apskate:

Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ieinteresētajiem piegādātājiem tiek nodrošināta iespēja veikt objekta apskati, iepriekš sazinoties ar nolikuma 2.punktā norādīto kontaktpersonu. Apskates laikā jānovērtē objekts tā, lai pretendenta piedāvājumā būtu ietverti visi potenciāli iespējamie darbi un izdevumi pilnā apjomā.

8. Iepirkuma procedūras dokumentu atrašanās vieta, saņemšanas vieta un papildu jautājumu sniegšanas kārtība:
8.1. Iepirkuma procedūras dokuments - jebkurš dokuments, kuru sagatavojis vai uz kuru atsaucas pasūtītājs, lai aprakstītu vai noteiktu iepirkuma vai iepirkuma procedūras elementus, tai skaitā paziņojums par līgumu, paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju, tehniskā specifikācija, aprakstošie dokumenti, iepirkuma līguma projekts, iepirkuma procedūras nolikums un papildu dokumenti.
8.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
8.3. Ar Iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties Pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā, kur tiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja.
8.4. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

8.5. Piegādātājiem patstāvīgi jāseko vai Pircēja profilā ir ievietota papildus informācija par Iepirkuma procedūras dokumentiem (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, sniegtie skaidrojumi un/vai grozījumi u.tml.). Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par Iepirkumu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā. 
8.6. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 2.punktā norādītajai kontaktpersonai elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs.
8.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
8.8. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkuma procedūru, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
8.9. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Pircēja profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
9. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

9.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas. 
9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka iesniedzot piedāvājumu, pretendents paraksta piedāvājumu ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. 
9.3. Piedāvājumu paraksta:
9.3.1. persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai tā pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara. Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents iesniedz dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta paraksttiesīgās personas tiesības.
9.3.2. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara.
9.4. Piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, iesniedzot elektroniskus dokumentus Microsoft Office vai PDF formātā. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā publicētās veidlapas Microsoft Office formātā. Aizpildot publicētās veidlapas pretendents, neveic izmaiņas minētās veidlapas struktūrā (nedzēš/nepievieno rindas, kolonnas, šūnas un ailes u.tml.).
9.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
9.6. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
9.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem nolikuma (t.sk. tā pielikumos) ietvertajiem nosacījumiem.

9.8. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.
10.  Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks:

10.1. Piedāvājums jāiesniedz TIKAI elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 

10.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti un tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
10.3. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto.
10.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
10.5. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
10.6. Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pasūtītājam rodas tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piem., interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehniskas bojājumi), pasūtītājs piedāvājuma atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku.
10.7. Gadījumā, ja pretendents datni sagatavojis formātā, kas nav Iepirkuma procedūras nolikumā norādītais pieļaujamais dokumentu sagatavošanas formāts un to nav iespējams atvērt ar pasūtītāja izmantoto programmatūru, uzskatāms, ka piegādātājs savu piedāvājumu nav iesniedzis, un pasūtītājam šādā gadījumā nav pienākums veikt nekādas papildu darbības e-konkursu sistēmā. Identiska situācija ir gadījumā, ja piedāvājumā ievietotā datne ir bojāta vai satur ļaunprātīgu programmatūru un tiek bloķēta antivīrusa programmatūras darbības rezultātā.

2. Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti
	Nr.
	Atlases prasības:
	Iesniedzamie dokumenti:

	11.1.
	Pieteikums
	1. Pielikuma veidlapa “Pieteikums” 

1) Ja pieteikuma veidlapu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara vai cits atbilstošs dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības Pretendenta vārdā.

2) Ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents iesniedz dokumenta kopiju, kas apliecina pretendenta paraksttiesīgās personas tiesības.

3) Ārvalstīs reģistrētam pretendentam ir jāaizpilda amatpersonu saraksts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu, norādot pretendentu un tā amatpersonas- persona, kura ir Pretendenta valdes un/vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī patiesā labuma guvēja (ja attiecināms), vārdu, uzvārdu (nosaukumu) un personas kodu (reģistrācijas Nr.). Minētā informācija iesniedzama arī par personu apvienības, personālsabiedrības biedru, personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, kā arī apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN.
4) Personu apvienībai vai personālsabiedrībai papildus jāiesniedz vienošanās, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, bez tam, vienošanās jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādot kādus darbu veidus, un kādā apjomā (t.sk. finansiālā izteiksmē), veiks katrs no apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanai, personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
5) Ja attiecināms uz pretendentu- pieteikumam jāpievieno informācija par personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī informācija par šo personu pretendenta valdes un/vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli.

	11.2.
	Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR, Pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām. *

	1) Par reģistrācijas faktu Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv.

2) Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam reģistrācija jāapliecina atbilstoši reģistrācijas valsts nosacījumiem (iesniedzot reģistrācijas valsts komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopiju, kas apliecina tā reģistrāciju, vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). 

	11.3.
	Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR, Pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai ārvalstu komersants ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, atbilstoši izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām. *

	1) Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā  Komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
2) Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, pēc paziņojuma par pieņemto lēmumu saņemšanas, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Šajā punktā noteiktais termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts.

	11.4.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām/ tehniskajām un profesionālajām iespējām ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.


	2.pielikuma veidlapa “Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās”

1) Balstoties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, kurā precīzi norādīts sadarbības un atbildības apjoms, joma, sadalījums, lai Pasūtītājs gūtu pamatotu pārliecību par norādītās personas gatavību un iespēju nodot Pretendentam konkrētas finansiālās un saimnieciskās spējas. Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās ir solidāri atbildīgas par līguma izpildi. 
2) Balstoties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā norādot, ka:

· tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,

šie resursi Pretendentam tiks nodoti un būs Pretendenta rīcībā visu iepirku​ma līguma izpildes laiku (norādot konkrētus darbus kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

· Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	11.5.
	Pretendentam jāiesniedz informācija par iepirkuma līguma daļām, kuras pretendents ir paredzējis nodot apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
	3.Pielikuma veidlapa “Apakšuzņēmēju saraksts”

1) Ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs, papildus 3.Pielikuma veidlapai jāpievieno vienošanos vai kādu citu dokumentu, kas apliecina sadarbību pretendentam ar apakšuzņēmēju iepirkuma līguma ietvaros, kurā norādīta izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa, norādot kādus darbus apakšuzņēmējs veiks, un nododamās daļas apjoms finansiālā izteiksmē.

2) Informācija ir jāiesniedz arī par šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN.

	11.6.
	Pretendenta pieredze iepirkuma priekšmeta izpildē.
	4.pielikuma veidlapa “Informācija par pretendenta pieredzi”

Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2021.gada 1.janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendenti, kuru uzņēmumi dibināti vēlāk, to nostrādātajā periodā) jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) līdzvērtīga būvdarbu objekta īstenošanā. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:

a)
būvdarbu veids: Vispārceltniecisko būvdarbu un EL (iekšējā elektroapgāde) tīklu izbūves vai pārbūves darbu veikšana 2.grupas vai 3.grupas publiskas ēkas jaunbūvē, pārbūvē vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu būvdarbos;
b)
objektā būvdarbi ir pabeigti.
Pievienot vismaz 1 (vienu) atsauksmi no darbu pasūtītāja par veiktajiem darbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi un atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 11.6. apakšpunktā visu prasīto būvdarbu pieredzes nosacījumu izpildi.


	11.7.
	Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina atbilstoši kvalificēts un attiecīgi sertificēts speciālists:  
1) Ēku būvdarbu vadītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs);
2) EL (iekšējā elektroapgāde) projektēšana;
3) Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana.

	5.Pielikuma veidlapa “Līguma izpildē iesaistītie speciālisti” 

Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvspeciālists, kuram ir:

1. spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;

2. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2021.gada 1.janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kur veikti vispārceltnieciskie būvdarbi un EL (iekšējā elektroapgāde) tīklu izbūves vai pārbūves darbi 2.grupas vai 3.grupas publiskas ēkas jaunbūvē, pārbūvē vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu būvdarbos. Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un nodoti pasūtītājam/ objekts ir pieņemts ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbilstoši sertificēti speciālisti:

1. speciālists EL (iekšējā elektroapgāde) projektēšanā;

2. speciālists EL (iekšējā elektroapgāde) elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā,

kuriem ir spēkā esoši sertifikāti vai attiecīgi viens speciālists var pildīt abu norādīto speciālistu pienākumus, ja ir atbilstošs sertifikāts abās norādītajās jomās. 

Gadījumā, ja norādītais speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu, piedāvājumam jāpievieno norādītā speciālista parakstīts apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā viņš piekrīt veikt konkrētos darbus.

Norādītā speciālista kvalifikācija tiks pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk- BIS) Ja informācija par speciālista reģistrāciju nav pieejama BIS, jāiesniedz attiecīga sertifikāta kopija.

Papildus šajā punktā noteiktajam, pretendents līguma izpildē var iesaistīt arī citus atbilstoši sertificētus speciālistus, ja tas nepieciešams kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei. Papildus iesaistīto speciālistu kvalifikācija netiek vērtēta.

	11.8.
	Tāme (Darbu apjoms)
	Tāmes sagatavo, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Tāmi iesniedz šādos formātos (jāiesniedz abos norādītajos formātos):

1. Parakstītas un ieskenētas pdf. formātā vai parakstītas elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. 

2. Microsoft Excel (vai ekvivalenta rediģējama dokumenta) formātā.
Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams.

Skenētajās pdf. formātā vai ar drošu elektronisko parakstu pievienotās tāmēs iekļautās informācijas nesakritību gadījumā ar Microsoft Excel formātā pievienotās tāmēs iekļauto informāciju, par pareizu tiek uzskatīta skanētajās pdf. formātā vai ar drošu elektronisko parakstu pievienotās tāmēs iekļautā informācija.

	
	Tehniskā- finanšu piedāvājuma prasības:

	11.9.
	Finanšu piedāvājums


	7. Pielikuma veidlapa “Finanšu piedāvājums”
Finanšu piedāvājumā pretendentam jāiekļauj pilnīgi visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sasniegtu tehniskajā specifikācijā un līgumā noteikto mērķi un izpildītu noteiktos darbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā norādītajā cenā.

Visas finanšu piedāvājuma cenas ir jānorāda euro, ar ne vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz komata.



* 11.2. punkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem vai visiem personu apvienības dalībniekiem. Pretendenta norādītiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, Pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām.

* 11.3. punkta nosacījumi attiecas uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem vai visiem personu apvienības dalībniekiem. Pretendenta norādītiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, Pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura paredzējusi būt galvenais būvdarbu veicējs (ģenerāluzņēmējs), tad piegādātāju apvienība nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu (ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, kas noslēgusi sabiedrības līgumu)). Savukārt gadījumā, ja visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai arī kādam no apvienības dalībniekiem šāda reģistrācija nav nepieciešama saskaņā ar normatīvo regulējumu (proti, attiecīgais piegādātāju apvienības dalībnieks nepiedalīsies būvdarbu veikšanā (nesniegs būvniecības pakalpojumus)), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības līgums, attiecīgi vienojoties par atbildības sadalījumu un to, kurš no biedriem būs galvenais būvdarbu veicējs. Pirmajā gadījumā būvdarbu līgums tiek slēgts ar personālsabiedrību, kas vienlaikus būs galvenais būvdarbu veicējs, otrajā - līgums tiek slēgts ar visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, no kuriem viens būs galvenais būvdarbu veicējs
12. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude:

12.1. Komisija izslēdz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, no dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī, ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šī likuma 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām.

12.2. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkuma procedūrā 12.1. punktā minēto iemeslu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā noteiktajai kārtībai, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43. panta noteikumus attiecībā uz uzticamības nodrošināšanu.
12.3. Ja pretendents būtu izslēdzams, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, pretendents ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedz pasūtītājam pierādījumus par saistību izpildi vai arī pierādījumus, ka personai nemaz nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā Publisko iepirkumu likuma noteiktajā termiņā.
12.4. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā vai Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

3.Piedāvājumu vērtēšana 

13. Piedāvājumu vērtēšana:
13.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko kopējo līgumcenu, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
13.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtās sēdēs. 
13.3. Pretendenti, kuri neiesniedz visus 2. daļas “Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti” uzskaitītos dokumentus, vai tie būs iesniegti, bet nebūs noformēti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, var netikt izskatīti un attiecīgais pretendents var tikt izslēgts no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā. Ja pretendentu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībā pieļauti pārkāpumi, pieļautais pārkāpums tiks vērtēts pēc būtības, ņemot vērā tā iespējamo turpmāko ietekmi iepirkuma priekšmeta izpildē. 
13.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks 2 (divās) kārtās:
1. kārtā vērtē: Pretendenta iesniegtā piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām; 
2. kārtā vērtē: Pretendenta iesniegtā Tehniskā-finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām, vai finanšu piedāvājumā (tāmēs) nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas tiks izlabotas, pieņemot, ka nekļūdīga ir piedāvātā vienas vienības cena. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
14. Ja pirms tam, kad Komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura norādītais Būvdarbu garantijas laiks ir lielāks. Ja arī norādītais Būvdarbu garantijas laiks ir vienāds, tad Komisija veic atklāto izlozi, uzaicinot pretendentu pārstāvjus piedalīties klātienē. Ja pretendentu pārstāvji izvēlas nepiedalīties izlozē, Komisija izlozi veiks bez pretendentu pārstāvju klātbūtnes.
15. Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā gadījumā, ja konstatē jebkuru no turpmāk minētajiem apstākļiem:

15.1. piedāvājums neatbilst kādai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajai prasībai un attiecīgā neatbilstība nav uzskatāma par formālu, ievērojot samērīguma principu;
15.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju; 

15.3. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;

15.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.
4. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkuma līgums
16. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs Pretendentam, kura piedāvājums tiks atzīts par atbilstošu visām nolikumā izvirzītajām prasībām, būs saimnieciski visizdevīgākais un attiecībā uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli (tostarp uz likuma 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3.punktā minētajām personām) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
17. Starp uzvarējušo pretendentu un Pasūtītāju tiks noslēgts iepirkuma līgums, atbilstoši iepirkuma līguma projektam, pretendenta piedāvājumam un paredzētajam finansējumam.
18. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma.
19. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez iepirkuma līguma noslēgšanas, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām vai nepieciešams precizēt/labot tehnisko specifikāciju, vai pārsniedz pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus šim iepirkuma priekšmetam, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem, ja tam ir objektīvs pamatojums.
20. Ja pretendents ir personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pretendentu apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu (Pirms iepirkuma līguma slēgšanas jāiesniedz atbilstošs dokuments).
21. Iepirkuma līgums tiks parakstīts elektroniski, izmantojot drošus elektroniskos parakstus.

22. Pretendentam ir pienākums parakstīt iepirkuma līgumu ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā skaitot no dienas, kad par uzvarētāju atzītais pretendents saņēmis no pasūtītāja puses parakstītu līgumu. 
23. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu (tajā skaitā neparaksta līgumu nolikuma 23.punktā noteiktajā termiņā) ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

24. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.
5. Komisijas tiesības un pienākumi

25. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi. 

26. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas.

27. Komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

28. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

29. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs atzīst un pieņem, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

30. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta atlases dokumentos iesniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi

31. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Iepirkuma procedūras nolikumā minētos nosacījumus. 

32. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa.

Pielikumā: 



1.Pielikums „Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā”;

2.Pielikums “Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās”

3.Pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”; 

4.Pielikums “Informācija par pretendenta pieredzi”;

5.Pielikums “Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem”;

6.Pielikums “Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums un kvalitātes prasības”;


6.1. Pielikums “Darbu apjomi”;
7.pielikums „Finanšu piedāvājums”;
8.pielikums “Līguma projekts”.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs





Linda Ļebedeva
1.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve Čempionu ielā 2, Valmierā”,

iepirkuma identifikācijas numurs: VOC 2026/2
	
	
	

	vieta
	
	datums


	Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

	Nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis: 
	

	E-pasta adrese:
	

	


Iesniedzot piedāvājumu mēs:

1. Apliecinām dalību iepirkuma procedūrā “Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve Čempionu ielā 2, Valmierā”, iepirkuma identifikācijas numurs: VOC 2026/2 (turpmāk – Iepirkuma procedūra).
2. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā veikuši iepirkuma līguma, tehniskās specifikācijas un tāmju detalizācijas pakāpes novērtēšanu, esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai pilnībā nodrošinātu iepirkuma līguma saistību izpildi un esam apzinājuši iespējamos riskus un aprēķinājuši to izmaksas. Iepirkuma procedūras dokumenti ir skaidri un saprotami, iebildumu  pret tiem nav.
3. Iesniedzot piedāvājumu, mēs pilnībā atzīstam visus Iepirkuma procedūras dokumentos (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
4. Ja mēs tiksim atzīti par uzvarētāju Iepirkuma procedūrā, mēs apņemamies noslēgt iepirkumu līgumu atbilstoši pasūtītāja piedāvātajam iepirkumu līguma projektam un nolīgtās saistības izpildīt tajā noteiktajos termiņos, kārtībā un pilnā apmērā, stingrā saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, uzraugošo institūciju un pasūtītāja norādījumiem, par nemainīgu mūsu piedāvāto līgumcenu visu iepirkuma līguma darbības laiku.
5. Apliecinām, ka mums ir pieejami visi nepieciešamie resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi izpildītu visus iepirkuma līguma nosacījumus.
6. Apliecinām, ka pilnībā apzināmies iepirkuma priekšmeta apjomu un specifikāciju, un atzīstam šo informāciju par pietiekamu, lai pilnībā izpildītu iepirkuma līguma saistības un nodotu objektu ekspluatācijā, kā arī esam novērtējuši visus ar darbu izpildi saistītos riskus.
7. Apliecinām, ka esam iesnieguši savu piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, kā arī mums nav bijusi saziņa ar konkurentiem par:
a) piedāvājuma cenām;

b) piedāvājuma cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

c) nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); 

d) tāda piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

e) kvalitāti, apjomu, tehnisko specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

8. Mēs apliecinām, ka apzināmies Konkurences likuma un Publisko iepirkumu likuma noteikumu pārkāpšanas sekas konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā.

9. Apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu.
10. Apliecinām, ka nodrošināsim, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst _______________ (mazā vai vidējā)* uzņēmuma statusam.

Apakšuzņēmēji atbilst šādam uzņēmuma statusam:

(Aizpilda, ja attiecināms!)

	Nr. 
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr. 
	Statuss (mazais vai vidējais uzņēmums*)

	
	
	


*Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.(pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi )

Ārvalstī reģistrēta pretendenta  amatpersonu saraksts:

(Aizpilda, ja attiecināms!)

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods
	Amatpersonas statuss**

	
	
	


** Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona

vai prokūrists, persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, patiesais labuma guvējs.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkuma procedūrai iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

(vārds, uzvārds, amats)

Pretendents šo pieteikuma veidlapu var parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas  lietotāja parakstu. Ja piedāvājumu  paraksta pilnvarotā persona, tam jāpievieno paraksta tiesības apliecinoša pilnvara.

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	


2.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam
Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās

Ar šo _____________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________,  informē, ka, ________________( BALSTĀS / NEBALSTĀS )  uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām / tehniskajām un profesionālajām iespējām, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

	Nr.


	Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās

(Nosaukums/ Vārds, uzvārds,

reģistrācijas numurs/ personas kods)
	Atlases prasība, kuras izpildei  pretendents balstās uz norādītās personas iespējām 
	Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, nododamo

darbu apraksts

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	


3.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam 

Apakšuzņēmēju saraksts

Ar šo _____________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________,  informē, ka līguma saistību izpilde _________________________ (TIKS nodota / NETIKS nodota) apakšuzņēmējiem:

	Apakšuzņēmēja nosaukums

(reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) un kontaktpersona

	Nododamo darbu veids (norādot apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks apakšuzņēmējs)
	Darbu apjoms EUR (bez PVN)


	
	
	

	
	
	


Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:
1. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. (Par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Par ārvalstī reģistrētu apakšuzņēmēju, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā pasūtītājs var pārliecināties par tā reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz).

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	


4.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam 

Informācija par pretendenta pieredzi

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese un kontaktpersona, tālr.nr., e pasts)

	Līguma priekšmeta apraksts
	Līguma noslēgšanas gads un mēnesis, izpildes termiņš


	
	
	


Pievienot vismaz 1 (vienu) atsauksmi no darbu pasūtītāja par veiktajiem darbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi un atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 11.6. apakšpunktā visu prasīto būvdarbu pieredzes nosacījumu izpildi.
	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	


5.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam 

Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts

Ar šo _____________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________,  informē, ka līguma saistību izpildē tiks iesaistīti šādi speciālisti un apliecina, ka šo speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša līguma saistību izpildei:

	Nr. p.k.
	Speciālista darbības sfēra/status līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds
	Sertifikāta Nr. vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt darbus attiecīgā jomā
	Speciālista darba vieta (nosaukums un reģ. Nr.)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	


6.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam

TEHNISKĀ SPEIFIKĀCIJA

DARBA UZDEVUMS UN KVALITĀTES PRASĪBAS
1. Pasūtītājs: SIA "Valmieras Olimpiskais centrs".
2. Objekts: Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu komplekss
3. Objekta nosaukums: Objekta fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdare.
4. Objekta adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.
5. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu (7.1. pielikums), būvdarbu apjomiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, ievērojot attiecīgos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, tai skaitā, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumus Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk– Būvdarbi). 

6. Būvdarbi ietver visus iepirkuma procedūras dokumentos paredzētos, Iepirkuma priekšmeta realizācijai nepieciešamos darbus, Būvdarbiem nepieciešamo projekta dokumentācijas, materiālu piegādi, būvdarbu veikšanu un Būvdarbu laikā radušos atkritumu atbilstošu utilizāciju, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, Būvdarbu vadību un organizēšanu, visu atļauju, saskaņojumu saņemšana no valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām kompetentām iestādēm, kā arī to reģistrācijas veikšana, ja tas ir nepieciešams, saskaņā ar spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas normām Būvdarbu uzsākšanai, veikšanai un pabeigšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā, un citas darbības, kuras izriet no iepirkuma līguma un likumdošanas. Izpildītājam Būvdarbi veicami paralēli Objektā jau notiekošajiem būvdarbiem: “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” struktūrvienības “Sporta spēļu komplekss” ēkā, Čempionu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā”, būvdarbu veicējs: SIA “AIMASA”, reģistrācijas numurs 44103032138.
7. Izpildītājam Būvdarbi veicami paralēli Pasūtītāja darbībai darba dienās no plkst.: 8:00–17:00.
8. Visi Būvdarbi, kas var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija vai elektrības padeves traucējumi u.c.) jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi 2 (divas) dienas iepriekš. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpārtrauc Būvdarbi, ar kuriem tiek traucēta Pasūtītāja darbība. 

9. Ja izstrādātajā būvprojektā, Tehniskajā specifikācijā vai Finanšu piedāvājumā vai citā ar iepirkumu saistītā dokumentācijā ir dota norāde uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, standartu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, pretendents var piedāvāt to ekvivalentus,  ja pretendents, izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina tehniskajā specifikācijā norādītās pasūtītāja prasības. Ja piegādātājs piedāvā ekvivalentus, tie ir jāsaskaņo ar autoruzraugu un būvuzraugu pirms to piegādes un iestrādes.
10. Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem Objektā, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvdarbus. Pretendentam jāparedz un jāiekļauj finanšu piedāvājumā visas materiālu, darba un mehānismu izmaksas. Izpildītājam jāparedz un jāiekļauj savā piedāvājuma arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajā specifikācijā, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt Līgumā un tā pielikumos definētas prasības. Ja Izpildītājam ir nepieciešams veikt papildus izpētes situācijas noskaidrošanai un piedāvājuma sagatavošanai, Izpildītājs veic izpēti par saviem līdzekļiem un informē Pasūtītāju, norādot izpētes laika veikšanu un tās ilgumu un sasniedzamos rezultātus.

11. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz Kalendārais grafiks.
12. Izpildītājam savās izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas vajadzībām, tajā skaitā nomas maksa par būvlaukuma ierīkošanu uz pašvaldībai piederoša zemesgabala, kas pieguļ Objekta teritorijai.
13. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas, kā arī Līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras neatbilstības vai bojājumi kas radušies Izpildītāja vainas dēļ.

14. Izpildītājam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs par bojājumiem, savainojumiem vai nelaimes gadījumiem, kas radušies darbu izpildes laikā.

15.  Izpildītājs ir atbildīgs par visu LR likumdošanā noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru Līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.

16. Izpildītājam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.

17. Izpildītājam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs.

18. Izpildītājam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, (Pasūtītāja un kaimiņu zemes nomas līgums) t.sk. Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi.

19. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītāja pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu un uzskaiti, kā arī būvdarbu laikā veikt ikmēneša komunālo pakalpojumu apmaksu (elektroenerģija un ūdens, kanalizācija u.c. ) pēc ievaduzskaites vai kontrolskaitītāju rādītājiem, ja šādi pieslēgumi nepieciešami.
20. Izpildītājam jākoordinē un jāuzstāda visas pagaidu ietaises saskaņā inženierkomunikāciju turētāju pakalpojumu uzņēmumu noteikumiem un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

21. Pēc būvdarbu pabeigšanas vai gadījumā, ja pagaidu ietaises vairs nav nepieciešamas, tās jānojauc un būvlaukums jāsakārto atbilstoši tā sākotnējam stāvoklim. Visas ar pagaidu ietaisēm, t.sk., bet ne ierobežojoši, instalāciju apkopi, pārvietošanu un aizvākšanu, saistītās izmaksas jāuzņemas Izpildītājam.

22. Izpildītājam jānodrošina un jāapmaksā pietiekams skaits pagaidu tualešu saviem darbiniekiem un būvuzraugiem. Ietaises atbilstoši jānošķir no publiski pieejamām vietām un jāuzstāda un jāapkopj piemērotās teritorijās. Tualetes jāuztur tīras un jāiztukšo pēc nepieciešamības. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un teritorija jāatgriež to sākotnējā stāvoklī.

23. Izpildītājam ir pienākums līguma izpildē ievērot Latvijas Republikas Darba aizsardzības likumā un Ministru kabineta 23.02.2003. noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās prasības. 

24. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma aprīkošana atbilstoši darba drošības un citiem normatīvajiem aktiem.

25. Būvdarbu veicējam jāveic visu aktuālo noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz slimību ierobežošanas pasākumiem. Jebkuru slimību gadījumu apstiprināšana darbinieku vidū nevar tikt uzskatīta par iemeslu kopējā termiņa pagarinājumam.

26. Jānodrošina droša ēkas ekspluatācija visā būvdarbu laikā.
Darbu apjomi un cita nepieciešamā dokumentācija:

Iepirkuma darbu apjomi, DOP, Fasāde, Tehniskais uzdevums LED ekrānam, kas izmantojami piedāvājumu sagatavošanā, ievietoti un pieejami lejupielādēšanai pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas e‑konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2061.
7.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve Čempionu ielā 2, Valmierā

	Nr. p.k.
	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Cena EUR bez PVN

	1.
	Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve Čempionu ielā 2, Valmierā
	

	KOPĀ bez PVN
	

	PVN ___%
	

	KOPĀ ar PVN ____%
	


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	


8.pielikums

Iepirkuma procedūras

Nr. VOC 2026/2 nolikumam 
Iepirkuma “Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve Čempionu ielā 2, Valmierā”

ID Nr. VOC 2026/2
Līgums Nr.
Līguma parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs: 54103025871, juridiskā adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Arta Jansona un valdes locekļa Zigmunda Ezergaiļa personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________, reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese – ___________, tās _________   _________, kur__ rīkojas uz ___________pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, 
kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Valmieras Olimpiskā centra Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūve Čempionu ielā 2, Valmierā”,  iepirkuma identifikācijas VOC 2026/2, turpmāk – Iepirkuma procedūra rezultātu, kurā par uzvarētāju tika atzīts Izpildītājs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums.
1.  Līguma priekšmets

1.1 Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, kā arī ar citiem Līguma pilnīgai izpildei nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem, veikt Sporta spēļu kompleksa fasādes apgaismojuma un ieejas mezgla apdares izbūvi Čempionu ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, turpmāk - Būvdarbi. 
1.2 Būvdarbus Izpildītājs veic saskaņā ar projektu, Izpildītāja Iepirkuma procedūrā iesniegto Finanšu piedāvājumu, t.sk., tāmēm, turpmāk – tāmes (1.Pielikums), spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ievērojot noteiktās prasības darba drošības un būvniecības jomā un saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumiem Būvdarbu izpildes laikā.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai izpildei.

2.2. Kopējais Būvdarbu izpildes termiņš ir no līguma noslēgšanas brīža līdz 2026. gada 31. augustam, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs nodevis Izpildītājam Būvdarbu veikšanas zonu, turpmāk - Objekts.

2.3. Darbu izpildes termiņā ir iekļauta visu Līgumā un tā pielikumos noteikto Būvdarbu izpilde, nepieciešamo materiālu piegāde un visu citu ar Būvdarbu nodošanu un Objekta sagatavošanu ekspluatācijai saistīto darbu veikšana.
2.4. Būvdarbi Objektā atzīstami par pabeigtiem ar abpusēji parakstītu Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
3. Līguma grozīšanas kārtība

3.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
3.2. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, savukārt būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus attiecībā uz Līguma grozījumiem.
3.3. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, neatkarīgi no tā vai tie ir būtiski vai nebūtiski, var pieļaut grozījumu veikšanu šādos gadījumos:
3.3.1. Būvdarbu veikšana nav iespējama nepārvaramas varas dēļ;

3.3.2. Būvdarbu izpildes laikā ir atklājušies tādi fakti vai iestājušies tādi apstākļi, kurus Pasūtītājs, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
3.3.3. Citos Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kad ir atļauti konkrētie Līguma grozījumi.

3.4.  Būvdarbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstisku papildu vienošanos, iestājoties kādam no šādiem gadījumiem:
3.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu Objektam;

3.4.2. Ja Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Līguma izpildi no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

3.4.3. Būvdarbu apjomos tiek veiktas izmaiņas, kā rezultātā nav iespējama Būvdarbu veikšana Līgumā noteiktajā Izpildes termiņā.
3.4.4. Būvdarbu izpildes laikā ir atklājušies tādi fakti, vai iestājušies tādi apstākļi, kurus Pasūtītājs, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt, un to rezultātā objektīvi nav iespējama Darbu veikšana Līgumā noteiktajā Izpildes termiņā.
3.5.  Ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu vai neparedzētus Būvdarbus Līgumā noteiktajos gadījumos, Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarināšanu, izņemot gadījumus, kad minētos Būvdarbus ir iespējams veikt vienlaikus sākotnēji paredzētajiem Būvdarbiem. Attiecībā uz papildu Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Būvdarbiem tāmēs, bet būvdarbiem, kam analogu tāmēs nav, pēc Izpildītāja iesniegtas Pasūtītāja saskaņotas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Būvdarbu cenām tirgū.
3.6.  Izpildītājam nav tiesību uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Kopējā Līguma summa par Būvdarbiem ir ____ EUR (_____) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk - PVN,  kopējais PVN ir _____EUR (_____), veidojot kopējo Līguma summu ar PVN _____ EUR (____), turpmāk - Kopējā līguma summa.
4.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, pievienotās vērtības nodokļa apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs.
4.3. Kopējā līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka un personāla izmaksas, transporta, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, Būvdarbu realizēšanai nepieciešamo materiālu izmaksas, apdrošināšanas un garantiju izmaksas, virsizdevumi un peļņa, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas.
4.4. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, par jebkuriem Izpildītāja tāmē norādītiem Būvdarbu apjomiem un to izmaksām, kas ir Izpildītāja, kā lietpratēja noteikti, kurus tas ir aprēķinājis, ņemot vērā Būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus. Jebkādas kļūdas, pretrunas, nepilnības vai Izpildītāja vērā neņemti apsvērumi, nosakot Būvdarbu izmaksas, ir Izpildītāja risks un atbildība. 

4.5. Izpildītājs apņemas, ievērojot Līgumā noteikto Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas kārtību, iesniegt Pasūtītājam rēķinu, turpmāk – rēķins:

4.5.1. par attiecīga Būvdarbu izpildes aktā ietverto Būvdarbu daļas pieņemšanu – 20 darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas.

4.5.2. par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, – 20 darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.6. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs samaksās Izpildītājam šādi: 

4.6.1. par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 darba dienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas;

4.6.2. par Līguma 4.5.2.apakšpunktā minētajiem faktiski izpildītājiem  un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 kalendāro dienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
4.7. Pasūtītājs norēķinās ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķina kontu bankā. 

4.8. Izpildītājs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pasūtītājam iesniegtajos dokumentos (rēķinos, aktos u.tml.) norāda Pasūtītāja rekvizītus un Līguma Nr.

4.9. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus var sagatavot elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu un norādi, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. Izpildītājs elektroniski sagatavoto rēķinu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi info@valmierasoc.lv. Izpildītājs rēķinu var uzskatīt par saņemtu pēc Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas e-pastā.

5. Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi

5.1. Objekta norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Izpildītāja pienākums un atbildība. 
5.2. Izpildītājam Būvdarbi ir veicami paralēli Pasūtītāja darbībai, nodrošinot tā personālam un citiem iestādes apmeklētājiem drošu plūsmu Būvdarbu zonā.

5.3. Visi Būvdarbi, kas var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija vai elektrības padeves traucējumi u.c.) jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi 2 (divas) dienas iepriekš. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpārtrauc Būvdarbi, ar kuriem tiek traucēta Pasūtītāja darbība. 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmo spēkā esošo normatīvo aktu vai Līguma nosacījumus. Būvdarbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

5.5. Ja Izpildītājs izmato Pasūtītāja elektroenerģijas vai ūdens resursus, tas uzskaita izmantotos resursus, uzstādot skaitītājus un fiksējot skaitītāja mērījumus pirms Būvdarbu uzsākšanas, par to noformējot aktu.

5.5.1. Elektroenerģijas un ūdens skaitītāju mērījumi tiek fiksēti un uzskaitīti no skaitītāju uzstādīšanas līdz Būvdarbu pabeigšanai. 

5.5.2. Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā veic samaksu par izmantotajiem resursiem, pēc Pasūtītāja izrakstītā rēķina. 

5.6.  Pēc Būvdar​bu pa​beig​ša​nas Objektam jā​būt tā​dā stā​vok​lī, lai to va​rē​tu neka​vē​jo​ties eksplu​atēt.

5.7.  Līdz Būvdarbu nodošanai Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai vai Pasūtītājam Būvdarbu izpildes rezultātā. 
5.8.  Objekts pēc nodošanas ekspluatācijā tiek nodots Pasūtītājam, abpusēji parakstot Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu, ne sliktākā stāvoklī kāds tika pieņemts no Pasūtītāja, pilnībā sakārtots, atbrīvots no jebkādām palīgbūvēm, instrumentiem, konstrukcijām, ir izvesti visi būvgruži u.tml. 
5.9.  Atkritumi, kas rodas Būvdarbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11 t uz 100 m2 no iekštelpu bruto platības.
5.10.  Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi, skaitot no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas. 
6.  Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas kārtība.
6.1. Līgumā noteiktie Būvdarbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem, kad Objekts pēc Būvdarbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un pieņemtiem ar dienu, kad ir abpusēji parakstīts Līguma 6.14. punktā minētais būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts.

6.2. Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam 10. datumam. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akti sagatavojami elektroniski un parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu.

6.3. Pasūtītājs Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktu paraksta 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas. 

6.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 6.3. punktā noteiktajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam šo Līguma 6.5. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 6.3. punktā minētā termiņa pēdējā dienā un Būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta. 

6.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tam jāiesniedz Izpildītājam pretenzija, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbus kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbus apjomiem, Izpildītājam 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

6.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbus apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbus kvalitāti, kuras uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbus apjomu, atbilstību Projektam, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.  
6.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.

6.8. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku un meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.

6.9. Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Būvdarbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam iesniedz precizētu Būvdarbu izpildes aktu, iekļaujot tajā Būvdarbus, kuros defekti nav konstatēti.

6.10.  Ja Būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt Būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un Projektam, netraucē turpmāko Būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu Būvdarbu kvalitāti.

6.11.  Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

6.12.  Ja Līguma 6.6. punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstība normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Būvdarbu nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Būvdarbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī sedz visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un novērš visas Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstības atbilstoši normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, vienojoties ar Pasūtītāju par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo Būvdarbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.

6.13. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbu šādā kārtībā:

6.13.1.
iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem;

6.13.2.
paziņo Pasūtītājam par būves gatavību nodošanai ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijai.

6.14. Izpildītājs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam: 
6.14.1.
aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;

6.14.2.
aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto Būvdarbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus (ja attiecināms), kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta BIS attiecīgās būvniecības lietā.

6.15. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
7. Līguma pirmstermiņa laušana
7.1.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu Izpildītāja saistību neizpildes dēļ, informējot par to Izpildītāju rakstveidā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja: 

7.1.1. Izpildītājs neuzsāk Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā un šāds kavējums ir sasniedzis 3 (trīs) dienas;

7.1.2. Izpildītāja Līguma saistību neizpildes dēļ ilgāk nekā 3 (trīs) dienas ir apturēta Būvdarbu veikšana;

7.1.3. Ar valsts vai pašvaldības iestādes lēmumu Izpildītājs zaudē kādu no licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām, kas nepieciešamas Būvdarbu veikšanai, vai arī tādām nepieciešamajām licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām ir beidzies to derīguma termiņš un nav nekavējoties to darbība atjaunota vai saņemtas jaunas licences, sertifikāti vai speciālās atļaujas, kas aizvieto spēku zaudējušās;

7.1.4. Izpildītājam piemērotais līgumsods par līguma 2.2. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa neievērošanu ir sasniedzis 10% no Kopējās līguma summas.

7.1.5. Izpildītājs Būvdarbus veic neatbilstoši Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu, būvnormatīvu vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Izpildītājam pretenziju un Līguma saistību neizpildes pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti;

7.1.6. Pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības īstenošanas process, uzsākta likvidācija vai apturēta saimnieciskā darbība.

7.2.  Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no šī Līguma tikai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī to var izbeigt pirms termiņa Pusēm rakstveidā vienojoties.

7.3.  Ja Pasūtītājs ir priekšlaicīgi izbeidzis Līgumu, Izpildītājs noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un normatīvo aktu prasībām, un nodod to Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.4.  Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu Izpildītāja Līguma saistību neizpildes dēļ, Puses noformē atsevišķu aktu par atbilstoši izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs veic norēķinus Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.5.  Puses 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu Līgumā noteiktajā kārtībā organizē Objekta nodošanu Pasūtītājam, parakstot Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8. Pušu atbildība

8.1. Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Kopējās līguma summas par katru termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Kopējās līguma summas.
8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās maksājuma summas. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Kopējās līguma summas gadījumos, kad Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā ar 7.1. punkta apakšpunktu nosacījumiem.

8.4. Puse, kurai Līguma ietvaros ir aprēķināts līgumsods, samaksā to 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmusi otras Puses rēķinu par līgumsoda aprēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas (ja tādi ir radušies).

8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam izmaksājamo naudas summu par Būvdarbiem, tādā apmērā, kāds Izpildītājam ir Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods. Izpildītājs nav tiesīgs celt iebildumus par maksājumu ieturēšanu ieskaita veidā, kas radušies Izpildītāja Līguma saistību neizpildes dēļ aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu dēļ.

8.6. Puses uzņemas atbildību par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem un apņemas atlīdzināt visus izdevumus, zaudējumus, kas attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā radušies otrai Pusei saistībā ar Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

8.7. Gadījumā, ja Izpildītājs un/vai piesaistītie apakšuzņēmēji sabojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises limitu vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, tad nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas atbildību par nodarījumu.
9. Izpildītāja pienākumi un tiesības

9.1. Izpildītājam ir pienākums pieņemt Objektu, parakstot Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu, ar ko pieņem Objektu.
9.2. Izpildītājam ir pienākums veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma un piemērojamo tiesību aktu, būvnormatīvu un standartu, noteikumiem un prasībām. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Būvdarbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
9.3. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā (līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā) ir veikta Izpildītāja kā būvdarbu veicēja un Būvdarbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildības apdrošināšana. Civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polisei jāatbilst 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un citu normatīvo aktu nosacījumiem, kas regulē būvdarbu veicēja vai būvspeciālistu apdrošināšanas polises noslēgšanu un tajā iekļaujamos noteikumus.
9.4. Līguma izpildes laikā Izpildītāja minimālais civiltiesiskās atbildības limits ir 10 % no Būvdarbu summas.
9.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu ievērošanu.
9.6. Izpildītājam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami Objektam, cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.
9.7. Izpildītājs, līdz Būvdarbu pabeigšanai, ir pilnībā atbildīgs par Objektu un visu Objektā esošo materiālo vērtību un esošo komunikāciju saglabāšanu.  
9.8. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta rakstiski Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā no atskaites pieprasījuma dienas.
9.9. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
9.10.  Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus.
9.11.  Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
9.12.  Izpildītājs apņemas Būvdarbus veikt precīzi, profesionāli, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

9.13.  Izpildītājs apņemas nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Būvdarbu zonā, kā arī nodrošināt būvgružu regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
10. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

10.1. Pasūtītāja pienākumi:

10.1.1. Sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;

10.1.2. Nodrošināt Izpildītāja piekļūšanu Objektam, pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;

10.1.3. Nekavējoties brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;

10.1.4. Veikt citus no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izrietošos pienākumus.

10.2. Pasūtītāja tiesības:

10.2.1. Izvirzīt pretenzijas par Būvdarbu veikšanu, ja tie pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām;

10.2.2. Izvirzīt pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti, Būvdarbu apslēptiem defektiem, kā arī Būvdarbu bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Būvdarbus;
10.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes, pārbaudot to atbilstību Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras trešās personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai;
10.2.4. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai;
10.2.5. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Izpildītāja paveiktajiem Būvdarbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, kā arī uz sagatavēm un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz dokumentāciju un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā;
10.2.6. Citas no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izrietošās tiesības.
11. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
1.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

1.2. Izpildītājam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana.

1.3. Izpildītāja Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.

1.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja  piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

1.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

1.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

1.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

1.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

1.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās un devītās daļas noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2. punktā minēto termiņu skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
1.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
1.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

1.9. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 11. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 2.2. punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

1.10. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

2. Citi noteikumi

2.1.  Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un Līguma redakciju.
2.2.  Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā.

2.3.  Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas.

2.4.  Ja kāds no Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma darbību kopumā.

2.5.  Visi paziņojumi, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai Līgumā norādītajām e-pasta adresēm. Adreses maiņa kļūst saistoša otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas.

2.6.  Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas, vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, būvdarbu veikšanas ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi padara par neiespējamu. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, pievienojot dokumentu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.
2.7.  Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses norīko šādas kontaktpersonas:
	Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:
	Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:

	Amats: 
	Amats: 

	Vārds uzvārds: 
	Vārds uzvārds: 

	Tālrunis: 
	Tālrunis: 

	e-pasts: 
	e-pasts: 


2.8. Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo Līgumu uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji, vai informācija ir pieejama publiski.

2.9. Līgums noformēts elektroniski uz ___ (____) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katra Puse glabā elektroniski abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.
Līguma pielikumā: 

3. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs: 
	Izpildītājs:

	SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr.: 54103025871
Juridiskā adrese: 

Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Banka: 

Konts: 

Kods: 

E-pasts: 
Tālrunis: 

Valdes priekšsēdētājs 

A.Jansons __________________

Valdes loceklis

Z.Ezergailis   _________________
	…

Vienotais reģistrācijas Nr.: …
Juridiskā adrese:

…

Banka: …

Konts: …

Kods: …

E-pasts: …
Tālrunis: …
…:

_______________________ …


� Informāciju par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.





� Informācija ir jāiesniedz arī par šo apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu daļa vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN.


�Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu un/vai veicamo darbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu un/vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šī punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
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